Radiant学术研究协作平台测试方案

**文档版本：** V1.0

**编写日期：** 2024年1月15日

**项目名称：** Radiant学术研究协作平台

**功能模块：** 全平台功能测试方案

**编写人：** 测试经理

**审批人：** （待审批）

1. 项目概述

1.1 项目背景

Radiant是一个基于知识图谱技术的AI学术研究协作平台，旨在解决科研人员在海量文献中难以追踪学术脉络、调研效率低下、论文评审周期长等痛点。

1.2 测试目标

1. 验证15个核心功能模块的完整性和正确性

2. 确保AI核心功能（智能助手、模拟审稿）的准确性和实用性

3. 保障系统在学术数据安全与隐私保护方面的合规性

4. 提供流畅的用户体验，降低科研人员学习成本

5. 系统整体可用性达到99.8%

1.3 测试范围

基于PRD文档和开发计划，测试范围包括：

模块分类; 包含模块; 测试重点. 用户管理; 登录、个人中心、用户流程; 安全性、用户体验. 核心功能; 仪表盘、近期动态、研究趋势; 数据准确性、实时性. AI功能; 智能写作助手、模拟审稿; AI准确性、实用性. 科研工具; 知识图谱、论文工作台、项目、收藏; 功能完整性、性能. 辅助功能; 审阅窗口、论文编辑器、引用概况; 用户体验、兼容性.

1. Radiant需求文档（PRD）

2. 产品开发计划文档

3. 技术架构设计方案

4. 数据库设计文档

2. 测试策略

2.1 总体测试策略

采用分层测试、持续集成和专项测试相结合的策略：

测试策略架构：
├── 单元测试（开发阶段）
├── 集成测试（模块集成）
├── 系统测试（端到端）
├── 专项测试
│ ├── AI准确性测试
│ ├── 性能测试
│ ├── 安全测试
│ ├── 兼容性测试
│ └── 可用性测试
└── 用户验收测试

2.2 测试优先级定义

- **P0（关键）**：影响核心业务流程、安全、数据完整性的功能

- **P1（重要）**：影响用户体验、高频使用的功能

- **P2（一般）**：辅助功能、低频使用的功能

- **P3（优化）**：界面优化、性能优化等

2.3 测试环境规划

2.3.1 环境架构

测试环境体系：
├── 开发测试环境（DEV）
│ ├── 用途：开发自测、单元测试
│ ├── 部署：本地开发环境
│ └── 数据：Mock数据
├── 集成测试环境（SIT）
│ ├── 用途：集成测试、接口测试
│ ├── 部署：独立服务器
│ └── 数据：合成测试数据
├── 预发布环境（UAT）
│ ├── 用途：用户验收测试、性能测试
│ ├── 部署：与生产环境1:1
│ └── 数据：生产脱敏数据
└── 生产影子环境
├── 用途：监控、A/B测试
├── 部署：生产环境旁路
└── 数据：实时生产数据

#### 2.3.2 硬件配置

| 环境 | 服务器配置 | 数量 | 网络带宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| SIT环境 | 8核16GB内存500GB存储 | 3台 | 100Mbps |
| UAT环境 | 16核32GB内存1TB存储 | 5台 | 200Mbps |
| 性能环境 | 32核64GB内存2TB存储 | 10台集群 | 1Gbps |

#### 2.3.3 软件配置

| 组件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 前端环境 | Node.js 18.x, React 18.3.1 | 开发环境 |
| 后端环境 | Supabase Cloud | 生产环境配置 |
| 数据库 | PostgreSQL 15 | 主从复制 |
| 缓存 | Redis 7.0 | 集群模式 |
| 监控 | Prometheus 2.45 + Grafana 10.1 | 全链路监控 |

## 3. 详细测试用例设计

### 3.1 登录模块测试用例

#### 3.1.1 功能测试

| 用例ID | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-LOGIN-001 | 邮箱注册新用户 | 1. 访问注册页面 2. 输入有效邮箱和密码 3. 验证邮箱验证码 4. 完成注册 | 1. 注册成功 2. 用户数据存入数据库 3. 自动跳转至研究方向引导页 | P0 |
| TC-LOGIN-002 | 手机号登录 | 1. 输入注册手机号 2. 输入密码 3. 点击登录 | 1. 登录成功 2. 生成JWT Token 3. 跳转至仪表盘 | P0 |
| TC-LOGIN-003 | 研究方向引导 | 1. 首次登录用户 2. 选择3个以上研究方向 3. 完成引导流程 | 1. 引导流程顺畅 2. 研究方向保存成功 3. 个性化推荐生效 | P1 |
| TC-LOGIN-004 | 多因子验证 | 1. 新设备登录 2. 触发MFA验证 3. 输入邮箱/短信验证码 | 1. 验证成功 2. 设备记录保存 3. 后续登录免验证 | P0 |

### 3.2 仪表盘模块测试用例

#### 3.2.1 综合资讯展示

3.2 仪表盘模块测试用例

3.2.1 核心功能

| 用例ID | 测试场景 | 测试数据 | 验证指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-DASH-001 | 实时数据刷新 | 模拟数据更新 | 数据刷新延迟≤1分钟 |
| TC-DASH-002 | 个性化布局 | 用户自定义布局 | 布局保存成功率100% |
| TC-DASH-003 | 快捷操作入口 | 点击各功能入口 | 跳转成功率100%，响应时间≤1秒 |
| TC-DASH-004 | 数据准确性 | 对比源数据与展示数据 | 数据一致性100% |

3.2.2 近期动态推送

| 用例ID | 测试场景 | 评估维度 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-DYNAMIC-001 | 语义推荐准确度 | 基于用户研究方向推荐 | 点击率≥15%，相关度≥80% |
| TC-DYNAMIC-002 | 推送时效性 | 新发表论文识别 | 识别延迟≤30分钟 |
| TC-DYNAMIC-003 | 负反馈机制 | 标记"不感兴趣" | 后续推荐不再出现类似内容 |

3.3 研究趋势分析测试用例

| 用例ID | 测试功能 | 测试方法 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-TREND-001 | 热力图展示 | 多时间维度切换 | 渲染时间≤2秒 |
| TC-TREND-002 | 发文热度可视化 | 对比不同领域热度 | 图表交互流畅，无卡顿 |
| TC-TREND-003 | 热点预测 | 基于历史数据预测 | 3个月预测准确率≥70% |
| TC-TREND-004 | 数据导出 | 导出趋势图表数据 | 导出格式完整，数据准确 |

3.4 知识图谱模块测试用例

3.4.1 图谱可视化

| 用例ID | 测试场景 | 节点规模 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-KG-001 | 小规模图谱（≤100节点） | 100节点，200关系 | 加载时间≤3秒 |
| TC-KG-002 | 中规模图谱（≤1000节点） | 1000节点，3000关系 | 加载时间≤10秒 |
| TC-KG-003 | 大规模图谱（≤5000节点） | 5000节点，15000关系 | 加载时间≤30秒 |
| TC-KG-004 | 力导向布局 | 拖拽节点后布局调整 | 布局调整时间≤2秒 |

3.4.2 图谱交互

| 用例ID | 交互类型 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-KG-INTER-001 | 节点点击 | 点击任意节点 | 显示节点详情弹窗 |
| TC-KG-INTER-002 | 关系探索 | 点击关系连线 | 高亮显示关联路径 |
| TC-KG-INTER-003 | 动态展开 | 点击"展开更多" | 新节点平滑加载 |
| TC-KG-INTER-004 | 时间轴过滤 | 拖动时间轴滑块 | 图谱动态更新 |

3.5 论文工作台测试用例

3.5.1 PDF解析功能

| 用例ID | 文档类型 | 测试要点 | 准确性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-PDF-001 | 标准PDF论文 | 文本提取、结构识别 | 文本提取准确率≥99% |
| TC-PDF-002 | 扫描版PDF | OCR识别准确性 | 识别准确率≥95% |
| TC-PDF-003 | 复杂格式PDF | 公式、表格、图片处理 | 保持原格式完整性 |
| TC-PDF-004 | 大纲生成 | 章节结构识别 | 章节识别准确率≥90% |

3.5.2 审阅窗口功能

| 用例ID | 测试功能 | 性能要求 | 用户体验 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-REVIEW-001 | 目录跳转 | 点击目录项跳转 | 跳转延迟≤0.5秒 |
| TC-REVIEW-002 | 关键词搜索定位 | 输入关键词搜索 | 搜索结果高亮，定位准确 |
| TC-REVIEW-003 | 长文档定位 | 100页以上文档 | 快速定位，无卡顿 |
| TC-REVIEW-004 | 阅读进度保存 | 关闭后重新打开 | 自动恢复阅读位置 |

3.6 模拟审稿测试用例（核心AI功能）

3.6.1 审稿报告生成

| 用例ID | 论文类型 | 评估维度 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-REVIEW-AI-001 | 高质量论文 | 创新性评估 | 与人工评审一致性≥80% |
| TC-REVIEW-AI-002 | 中等质量论文 | 逻辑性检查 | 逻辑漏洞识别率≥85% |
| TC-REVIEW-AI-003 | 低质量论文 | 结构优化建议 | 建议采纳率≥60% |
| TC-REVIEW-AI-004 | 各学科论文 | 泛化能力测试 | 跨学科准确率差异≤10% |

3.6.2 审稿流程测试

| 用例ID | 测试流程 | 测试要点 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-REVIEW-FLOW-001 | 完整审稿流程 | 上传→选择审稿人→生成报告 | 流程成功率100% |
| TC-REVIEW-FLOW-002 | 审稿人选择 | 不同风格审稿人选择 | 报告风格有明显差异 |
| TC-REVIEW-FLOW-003 | 修改建议应用 | 接受AI建议并修改 | 修改后质量评分提升≥20% |
| TC-REVIEW-FLOW-004 | 报告导出 | 导出评审报告 | 导出格式完整，包含所有建议 |

3.7 智能写作助手测试用例

| 用例ID | 辅助功能 | 测试输入 | 质量评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-WRITE-001 | 学术翻译 | 中文论文摘要翻译为英文 | BLEU得分≥35，术语准确 |
| TC-WRITE-002 | 段落润色 | 重复表达段落 | 消除重复，提升表达多样性 |
| TC-WRITE-003 | 代码生成 | 描述算法需求 | 生成可执行代码，逻辑正确 |
| TC-WRITE-004 | 上下文感知 | 长文档中的引用补充 | 基于上下文提供准确引用建议 |
| TC-WRITE-005 | 实时响应 | 连续输入多段文本 | 响应时间P95≤3秒 |

3.8 引用概况测试用例

| 用例ID | 测试功能 | 验证方法 | 准确性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-CITATION-001 | 引用分布可视化 | 对比原始引用数据 | 可视化准确率100% |
| TC-CITATION-002 | 格式一致性检查 | 故意制造格式错误 | 错误识别率≥95% |
| TC-CITATION-003 | 缺失引用检测 | 删除部分引用 | 检测率≥90% |
| TC-CITATION-004 | 一键格式修正 | 应用自动修正 | 修正准确率≥85% |

3.9 项目管理测试用例

| 用例ID | 测试场景 | 测试数据 | 验证指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-PROJECT-001 | 项目创建与管理 | 创建10个测试项目 | 创建成功率100%，管理功能正常 |
| TC-PROJECT-002 | 数据分类存储 | 上传多种类型文件 | 分类准确率≥85%，存储可靠 |
| TC-PROJECT-003 | 团队协作 | 邀请成员、分配任务 | 协作流程顺畅，权限控制准确 |
| TC-PROJECT-004 | 进度追踪 | 更新项目进度 | 进度同步实时，图表展示准确 |

3.10 收藏系统测试用例

| 用例ID | 测试功能 | 交互测试 | 系统联动 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-FAV-001 | 一键关注 | 收藏论文、作者、机构 | 关注成功率100% |
| TC-FAV-002 | 标签分类 | 自动/手动添加标签 | 分类准确率≥90% |
| TC-FAV-003 | 推送算法联动 | 收藏后相关推荐 | 推荐相关度≥0.8 |
| TC-FAV-004 | 批量管理 | 批量取消收藏 | 操作成功率100% |

4. AI功能专项测试方案

4.1 测试数据集构建

4.1.1 数据集构成

| 数据集类型 | 数量 | 来源 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已发表论文 | 10,000篇 | arXiv、顶会论文 | 训练与基准测试 |
| 人工标注集 | 1,000篇 | 专业标注团队 | 准确性评估 |
| 多学科覆盖 | 10个领域 | 各学科代表性论文 | 泛化能力测试 |
| 边界案例 | 200篇 | 人工构造极端案例 | 健壮性测试 |

#### 4.1.2 标注标准

```yaml

标注维度：

创新性评估:

- 评分标准: 1-5分（1分:无创新，5分:重大创新）

- 标注要点: 方法创新、理论创新、应用创新

逻辑性检查:

- 评分标准: 1-5分（1分:逻辑混乱，5分:逻辑严密）

- 标注要点: 论证链条、实验设计、结论推导

语言质量:

- 评分标准: 1-5分（1分:难以理解，5分:表达优秀）

- 标注要点: 语法、术语、流畅度

5.1 缺陷管理流程

text

缺陷生命周期管理：

1. 缺陷提交

├── 测试人员发现缺陷

├── 在禅道中创建缺陷

├── 分配优先级和严重程度

└── 指定负责人

2. 缺陷处理

├── 开发人员确认缺陷

├── 分析原因并修复

├── 提交修复版本

└── 更新缺陷状态

3. 缺陷验证

├── 测试人员验证修复

├── 如未修复则重新打开

├── 如已修复则关闭

└── 记录验证结果

4. 缺陷分析

├── 定期分析缺陷趋势

├── 识别常见问题模式

├── 提出改进建议

└── 更新测试用例